#  一、为什么做这个项目（痛点）

我们选择开发校园失物招领系统，是因为在真实校园场景中存在一个长期低效问题：

目前失物信息主要依赖微信群、QQ群传播，存在：

- 信息混乱：内容分散在不同聊天群中

- 查找困难：需要不断翻聊天记录

- 无统一身份：无法区分发布者与信息可信度

- 匹配效率低：只能靠人工逐条浏览

因此我们希望通过一个轻量级系统解决：

> **“让失物信息可以被统一发布、统一检索，并提高查找效率”**

# 二、 目标用户与核心功能

## 1 目标用户

系统面向校园场景中的三类用户：

1. 游客（未登录用户）：指未进行身份认证的所有访问者，主要用于信息获取。

2. 普通用户（登录用户）：校园内完成登录认证的用户，是系统的主要使用者与信息发布者。

3. 管理员（Admin）：系统管理人员，用于维护平台内容质量与运行秩序。

------

## 2 各类用户核心功能

1. 游客（未登录用户）

主要功能：浏览信息、搜索信息。用于快速获取失物与拾物相关内容。

2. 普通用户（登录用户）

主要功能：登录系统、浏览信息、搜索信息、发布拾物信息。用于参与信息发布与查询。

3. 管理员（Admin）

主要功能：审核拾物信息（通过/拒绝）、删除违规或无效信息。用于保证系统信息质量与规范性。

# 三 系统刚需功能与拓展功能

## 1 刚需功能（系统必须实现的核心能力）

1. 用户登录与身份识别：实现用户基础登录机制，用于区分普通用户与管理员权限，保证系统访问的安全性与角色区分。

2. 信息浏览功能：用户可以查看系统中已发布的拾物信息列表及详细内容，实现基础信息获取能力。

3. 信息搜索功能：支持通过关键词对拾物信息进行快速检索，提高信息查找效率。

4. 拾物信息发布功能：登录用户可以发布拾物信息，作为系统数据的主要来源。

5. 信息匹配功能：基于文本相似度等特征对信息进行计算与排序，实现拾物信息与潜在失物的自动关联与推荐。

------

## 2 次要拓展功能（增强系统体验的扩展能力）

1. 信息审核机制：管理员对用户发布内容进行审核（通过/拒绝），提高信息可信度与系统规范性。

2. 信息删除功能：管理员可对违规或无效信息进行删除（采用逻辑删除方式），保证数据可控性。

3. 图片上传优化：支持图片信息展示，增强信息表达能力，提高用户理解效率。

4. 简单权限控制优化：根据不同用户角色展示不同功能界面，提升系统交互合理性。

5. 后续扩展功能预留：如消息通知、智能推荐等功能，为系统后续升级提供扩展空间。

# 四 非功能性需求

本系统在满足功能需求的基础上，还需考虑性能、界面、易用性、安全性及跨设备适配等非功能性需求，具体如下：

------

## 1 性能需求

系统需保证在校园规模用户访问情况下的基本响应能力，主要包括：

1. 信息浏览与搜索请求响应时间控制在秒级范围内。

2. 数据查询与匹配计算需保证结果快速返回，避免明显延迟。

3. 系统在中小规模数据（校园级数据量）下保持稳定运行。

------

## 2 界面美观性需求

1. 前端采用Bootstrap框架，实现统一风格与简洁布局。

2. 信息以卡片或列表形式展示，结构清晰，便于阅读。

3. 页面整体保持简洁一致，降低视觉复杂度，提高可读性。

------

## 3 操作简单性需求

1. 用户操作流程尽量简化，如登录、发布、搜索均为单页或低步骤操作。

2. 提供明确的输入提示与反馈信息，降低使用门槛。

3. 功能入口清晰，避免复杂层级跳转。

------

## 4 数据安全性需求

1. 用户登录信息进行基础加密存储（如密码哈希处理）。

2. 通过权限控制限制非法访问（普通用户与管理员分离）。

3. 后端对输入数据进行基本校验，防止非法或恶意数据提交。

------

## 5 跨设备适配需求

1. 系统基于响应式布局设计，支持PC与手机浏览器访问。

2. 页面元素自适应不同屏幕尺寸，保证基本可读性与可操作性。

3. 移动端保证核心功能（浏览、搜索、发布）可正常使用。

# 五 系统需要保存的数据

本系统主要围绕用户、信息发布与管理过程进行数据存储，核心数据可分为以下几类：

------

## 1 用户数据

用于实现登录与权限控制，主要包括：

1. 用户ID（唯一标识）

2. 用户名

3. 登录密码（加密存储）

4. 用户角色（普通用户 / 管理员）

5. 注册时间（可选）

------

## 2 拾物信息数据（核心业务数据）

用于描述用户发布的拾物信息，主要包括：

1. 信息ID（唯一标识）

2. 标题（物品简要描述）

3. 详细描述（物品特征说明）

4. 拾取时间

5. 拾取地点

6. 图片信息（可选）

7. 发布用户ID（关联用户）

8. 信息状态（如 pending / approved / rejected / deleted）

9. 发布时间

------

## 3 系统管理与行为数据（可选）

用于辅助系统管理与优化体验，包括：

1. 搜索关键词记录（用于优化搜索体验）

2. 操作日志（如发布、删除、审核记录）

3. 浏览记录（可选，用于后续扩展推荐功能）

# 六 技术可行性分析与实现难点

## 1 技术栈可行性

本系统采用的技术栈为：前端HTML + Bootstrap，后端Flask（Python），数据库SQLite/JSON存储，整体技术方案具备较高可行性。

1. 前端部分：HTML + Bootstrap可快速构建响应式页面，实现信息列表展示、登录页面及发布表单等功能，技术成熟且开发效率高。

2. 后端部分：Flask框架轻量简洁，适合实现用户登录、权限控制及接口开发，能够满足课程项目需求。

3. 数据存储：SQLite或JSON适用于中小规模数据存储，无需复杂数据库部署，便于快速开发与测试。

4. 图片存储方式：系统支持两种实现方案，一是传统文件路径存储，二是Base64编码方式直接存入数据库。其中Base64方式可实现数据集中管理，提高系统可移植性，但会增加数据库存储体积。

5. 综合来看，该技术栈能够完整支撑系统功能实现，开发成本低且实现路径清晰。

------

## 2 主要实现难点

1. 用户登录与权限控制：需要实现Session管理或等效机制，确保普通用户与管理员权限隔离，避免越权访问。

2. 信息匹配逻辑设计：需要对拾物信息进行文本特征处理，并计算相似度，实现较为合理的匹配排序结果。

3. 图片数据处理：需要在文件存储与Base64编码存储之间进行选择与实现，并处理前后端传输与解码显示问题。

4. 前后端数据交互：需要保证表单提交、数据展示与后端接口之间的数据一致性与稳定性。

5. 数据结构设计合理性：需要在有限结构下同时支持信息发布、审核状态与后续扩展功能。

6. 页面与功能联调：前端展示与后端逻辑结合过程中可能存在字段不一致或数据格式问题，需要统一规范。

# 7 课程周期进度规划（每日交付）

本项目周期较短，采用“按功能模块拆分 + 每日可交付成果”的方式推进开发，具体安排如下：

------

## 第1天：需求分析与系统设计

1. 完成系统需求分析（功能需求 + 非功能需求）

2. 确定用户角色划分（游客 / 用户 / 管理员）

3. 完成数据库初步设计（用户表 + 信息表）

4. 确定技术栈与系统架构方案

------

## 第2天：前端基础页面搭建

1. 完成登录页面UI设计

2. 完成信息列表展示页面

3. 搭建基础页面框架（Bootstrap布局）

4. 实现页面基础跳转结构

------

## 第3天：登录与用户系统

1. 实现用户登录功能（Session机制）

2. 实现用户角色识别（user / admin）

3. 完成登录状态控制与权限初步判断

4. 实现退出登录功能

------

## 第4天：信息发布功能

1. 实现拾物信息发布功能

2. 完成表单提交与后端接口对接

3. 实现图片上传或编码存储功能

4. 数据写入数据库（或JSON）

------

## 第5天：信息浏览与展示

1. 实现信息列表展示功能

2. 实现信息详情查看功能

3. 优化前端展示结构（卡片式布局）

4. 完成基础数据渲染逻辑

------

## 第6天：搜索与基础匹配功能

1. 实现关键词搜索功能

2. 实现基础信息筛选逻辑

3. 实现基于文本相似度的匹配排序（核心功能）

4. 返回Top-N匹配结果

------

## 第7天：管理员功能开发

1. 实现管理员登录权限控制

2. 实现信息审核功能（通过 / 拒绝）

3. 实现信息删除功能（逻辑删除）

4. 完成权限接口隔离

------

## 第8天：系统联调与测试

1. 前后端整体联调

2. 修复接口与数据不一致问题

3. 测试登录、发布、搜索、审核全流程

4. 优化系统稳定性

------

## 第9天：优化与答辩准备

1. 优化页面UI与交互体验

2. 补充数据与演示场景

3. 制作PPT与答辩材料

4. 进行模拟答辩演练

# 8 成本可行性分析

本系统整体采用轻量级技术方案，开发与部署成本较低，适用于课程项目与校园级应用场景，具体分析如下：

------

## 1 开发成本分析

1. 人力成本：本项目由学生团队完成，开发过程不涉及外部雇佣人员，因此人力成本可忽略。

2. 技术成本：系统采用开源技术栈（Python、Flask、Bootstrap、SQLite），无需购买商业软件或授权费用。

3. 学习成本：所用技术均为课程内或常见Web开发技术，学习资料丰富，开发门槛较低。

结论：开发阶段总体成本接近零成本。

------

## 2 运维与部署成本分析

1. 本地部署成本：系统可在本地服务器或个人电脑运行，无额外费用。

2. 云服务器部署成本（可选）：

- 可部署在轻量云服务器（如1核2G配置）

- 费用约为每月几十元级别

3. 数据存储成本：使用SQLite或轻量数据库，数据量较小，存储成本可忽略。

4. 网络与访问成本：校园级访问场景，对带宽要求较低，成本可控。

# 9 项目分工说明

本项目采用“人工开发 + AI辅助”的协同方式进行，明确分工如下：

------

## 1 AI参与部分

1. 需求分析辅助：协助梳理系统功能结构、用户角色划分与需求边界。

2. 代码辅助生成：辅助编写Flask后端接口逻辑、前端页面代码及基础功能实现示例。

3. 算法设计支持：辅助设计文本相似度匹配思路（如TF-IDF、余弦相似度）。

4. 调试与优化建议：辅助定位代码问题并提供优化方案。

5. 文档与PPT优化：辅助完成技术文档、答辩PPT内容结构整理与语言优化。

------

## 2 成员一（前端开发）

1. 负责前端页面设计与实现（HTML + Bootstrap）。

2. 实现登录页面、信息列表页面与信息发布页面。

3. 负责页面交互逻辑与用户体验优化。

4. 实现图片上传/展示相关前端功能。

------

## 3 成员二（后端开发）

1. 使用Flask搭建后端服务框架。

2. 实现用户登录与权限控制逻辑（Session机制）。

3. 设计并实现数据库结构（用户表、信息表等）。

4. 实现拾物信息发布、搜索与匹配算法功能。

5. 完成管理员审核与删除功能接口开发。